T H E B E Y O N D 《门后领域》内容扩展创 意提案 小组讨论稿 · 基于现有资产与模型的可实现方案. 提案人：丁晓铭（主程序） 日期：2026 年 10 月 9 日 用途：小组讨论与方案抉择 The Beyond · 门后领域 v1.0 讨论稿

目  录

一、提案总览

一、提案总览	1

二、核心循环（提案零）	1

三、提案一：三层视界系统	2

四、提案二：六大世界规则与解谜	3

五、提案三：十二舰收容改装厂	3

六、提案四：调查仪器套装	4

七、提案五：场景道具异常化	4

八、提案六：无战斗恐怖氛围系统	5

九、待团队决策点	6

十、工作量汇总与排期建议	6

提示：在 Word 中右键目录并选择「更新域」以刷新页码。

# 一、提案总览

本文档汇总《门后领域》下一阶段的内容扩展创意，全部方案基于项目现有资产与系统设计（传送门多实例架构、电量系统、交互登记表、UAL1 动画库、已购场景与模型包），每一项附实现方式与工作量估算，供小组讨论取舍。

表 1  提案速览

| 编号 | 提案 | 一句话概述 | 工作量 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 零 | 核心循环 | 收集异常样本—回实验室收容—解锁结局，串起所有玩法 | 2 人日 | P0 |
| 一 | 三层视界系统 | 肉眼 / 相机 / 频率三层现实，道具是切换视界的方式 | 3 人日 | P0 |
| 二 | 六世界规则与解谜 | 每个世界一条独特规则加一个谜题，通关反转成增益 | 每世界 1~1.5 天 | P0 / P1 |
| 三 | 十二舰收容改装厂 | 飞船异常体收容后拆解，改装机器人外观与能力 | 首批 2 天 | P1 |
| 四 | 调查仪器套装 | 八件现成模型的探测器，恐鬼症式调查体验 | 框架 1 天 | P0 |
| 五 | 场景道具异常化 | RandomObjects 全包映射为剧情道具与小型异想体 | 1 天 | P1 |
| 六 | 无战斗恐怖氛围 | 灯光事件、音效层、黑影接近施压，零战斗零 AI | 1.5 天 | P1 |
| 七 | 审讯室与结局 | 终局问答考本局见闻，答对解锁结局真相 | 1 天 | P2 |

所有提案默认遵循三条已确认的设计约束：玩家是 AI 机器人（道具全部为机器逻辑，不出现饮食类行为）；无战斗功能（威胁来自资源压力与氛围）；传送门采用彩色挡板方案（放弃无缝渲染）。「」内为道具或规则名。

# 二、核心循环（提案零）

创意描述：调查员机器人穿过彩色门进入异常世界，在电量耗尽前定位并收集异常样本（记忆核心），带回实验室放入收容槽；收容数量推进全局进度，集齐后实验室出现结局门，穿过即进入终局审讯（见提案七）。

已具备基础：双向传送、门开关同步、关门禁止传送、多实例多世界架构、InteractionRegistry 交互分发、PickUp 拾取动画——本提案不含任何新架构，全部是内容填充。

实现方式：（1）样本物件 = 挂 IInteractable 接口的预制体，InteractionRegistry 自动发现，无需新增交互代码；（2）拾取演出 = PlayerAnimatorProxy 调 PickUp 动画（现成）；（3）收容槽 = 用 SciFi MegaKit 模块化墙件在实验室搭收容翼，4 个槽位各配一个触发交互点；（4）计数与结局 = Canvas 文本显示收集进度，集齐后激活隐藏的结局门。

工作量：2 人日。风险：低——全部由已验证系统组合。

# 三、提案一：三层视界系统

创意描述：世界存在三层现实。肉眼层：默认可见的普通世界。相机层：一部分隐藏的门、墙上的文字、不存在的人形，只在举起相机取景时可见，画面套用素材库自带的 GameBoy 像素滤镜，天然区分「现实」与「记录」。频率层：用灵异收音盒调频切换同一个世界的状态——Metro 在 88.0 频率是停电废弃的现在，调到 92.5 则是灯光全亮、广播正常、门都开着的过去。

玩法效果：探索的主循环变成轮换三层视界寻找线索；每个世界的谜题绑定其中一层；恐怖感来自「切换视界的瞬间，画面里多出了刚才没有的东西」。

实现方式：（1）相机层：RogueNoodle GBCamera 后处理 shader（素材库自带）挂到一台只渲染「相机层物体」的子相机，隐藏物统一放入专属 Layer；举相机动作复用 TorchIdle 举臂动画。（2）频率层：场景双状态 = 同一空间的两组物体集合加两套灯光参数，Spirit_Box 模型的发光屏（自带 Emissor 贴图）用脚本替换贴图显示当前频率刻度，调到阈值即切换两组物体的激活态。（3）频段与层内物体清单用 ScriptableObject 配置，做新关卡不改代码。

工作量：3 人日。依赖：GBCamera shader（素材库 RogueNoodle 已含）、Spirit_Box 模型（已有）、双状态场景布置（随提案二各世界一并完成）。

# 四、提案二：六大世界规则与解谜

每个世界一条独特规则构成压迫感，一个场景内谜题构成解法，通关后规则反转为可复用的增益。六个世界的素材全部来自 Material_Scence 素材库，无需外购。

表 2  世界规则、谜题与奖励总表

| 世界 | 世界规则（压迫） | 场景谜题（解法） | 通关奖励 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡村 | 记忆循环：离开房屋再进，屋内恢复原样（拿走的东西复位），只有粉笔标记的位置例外 | 屋内 3 座挂钟时间错误，线索藏在墓碑与旧照片，按线索拨对全部挂钟即打破循环 | 「时间静止」：每局一次冻结世界 3 秒 |
| Metro | 渐渐熄灭：进站后灯光逐段熄灭（每 90 秒一段），黑暗中电量消耗 1.5 倍 | 配电室用万用表测出 3 根线中带电的一根，合上电闸 | 全站复明；解锁尾节车厢战利品区 |
| 工厂 | 昼夜轮班：每 2 分钟在 Day 与 Night 双场景间切换；白天机器可见但门锁，夜晚门全开但异常体显形 | 值班室找到排班表，按表调整工厂时钟，把世界锁定在想要的状态 | 「昼夜自选」：手动切换，冷却 60 秒 |
| 水淹区 | 短路：积水中电量消耗 2 倍并随机短路抖屏 | 用扳手关 3 个排水阀（阀门藏在建筑物内） | 水位下降露出下层区；「防水涂层」 |
| 审讯室 | 终局审讯：神秘声音考问本局亲眼见闻 | 问答全部来自玩家本局真实经历 | 结局触发权限 |
| 实验室 | 无规则（安全屋）；用 SciFi MegaKit 扩建收容翼 | 收容槽与结局门的实体搭建 | — |

实现方式：乡村循环 = 房间状态快照（进入时保存、离开时恢复，粉笔标记位置加入白名单）；Metro 熄灯 = 灯组分组脚本按时间轴依次关闭，配上电闸交互；工厂昼夜 = 场景内 Day 与 Night 两个根节点组切换激活（素材库自带双场景内容）；水淹 = 水体 Mesh 位移加触发体积改电量参数；审讯问答 = ScriptableObject 题库加全屏问答 UI。

工作量：每世界 1~1.5 人日；建议首期只做乡村与 Metro（场景已接入传送门），工厂与水淹区随后（素材在库、需先搭建可玩区域）。

# 五、提案三：十二舰收容改装厂

spaceships 模型包共 12 艘飞船，全部设定为异常体生物：它们会飞、会逃、有各自的「不对劲之处」。找到后收容，拆解部件装进机器人胸口的 4 个改装槽（肩、眼、胸、背），外观与能力同时可见成长。收容过程即小关卡：飞船会绕柱飞行、只在特定视界可见、或被追上时发出警报。

表 3  十二舰异常体一览

| 飞船 | 异常行为 | 搬运惩罚 | 收容增益 | 槽位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迷彩星号 | 僚机跟随，异常体靠近时挡在玩家身前（挡 3 次后坠机冷却） | 引擎声暴露位置 | 派遣侦察：飞向指定方向 8 秒后返回，显示该方向轮廓 | 肩 |
| 微型侦察机 | 主动飞向异常体悬停示警 | 机身反光 | 小地图异常红点显示 30 秒 | 肩 |
| 双子 striker | 两架永远编队；被分开超 5 米会哀鸣对撞，火花照亮全屋 | 火花暴露位置 | F 键指挥双子冲刺撞碎脆弱障碍 | 肩 |
| 红外隐身者 | 只在热成像视界可见 | 无 | 热成像视界常驻模块 | 眼 |
| 紫外入侵者 | 只在相机层可见 | 无 | 相机层免举相机（视界常驻） | 眼 |
| 流星切割者 | 高速绕柱飞行，撞落物资 | 撞击声大 | 冲刺速度 +15% | 胸 |
| 红色战机 | 撞角开路：撞碎脆弱障碍、推动重物 | 蓄力声大 | 撞角冷却减半 | 胸 |
| 星际陆战队 | 站岗姿态，对异常体做威吓动作 | 体型大 | 黑影接近警告提前 2 秒 | 背 |
| 战舰 | 悬停充当掩体，遮挡黑影视线 | 移动 -20% | 受击扣电减半 | 背 |
| 穿越星 | 穿墙飞行，拾取墙对面物件 | 穿墙时卡墙异响 | 一次穿墙闪现（长冷却） | 胸 |
| 银河竞速者 | 绕圈竞速，跟上它会被带到样本旁 | 跟丢即重置 | 解除冲刺限制 | 腿 |
| 星际奔跑者 | 永远在绕圈奔跑 | 噪音 | 步行速度 +10% | 腿 |

实现方式：跟随 = 每帧 Lerp 至玩家肩侧偏移锚点叠加正弦浮动；收容 = InteractionRegistry 注册的收容槽交互；改装 = PlayerUpgradeComponent 维护槽位字典，安装时在对应挂点实例化飞船模型（缩放 0.05）。首批建议只做迷彩星号、红外隐身者、双子 striker，形成「护航、视界、保命」三角。

工作量：首批 3 艘 2 人日；后续每艘约 0.5 人日。

# 六、提案四：调查仪器套装

Exploration objects 模型包自带 8 件探测器（含多级发光屏贴图），是恐鬼症式调查玩法的现成硬件。仪器作为机器人外挂传感器，同一时间手持一件，滚轮或数字键切换，手持姿态复用 TorchIdle 举臂动画。

表 4  八件调查仪器

| 仪器（模型） | 游戏功能 | 恐怖点 |
| --- | --- | --- |
| 手电筒 Flashlight | 主照明，持续消耗电量 | 开灯能看见，关灯能隐蔽，永恒两难 |
| 口袋手电 Flashlight_Poquet | 电量耗尽后的保底弱光 | 快没电时的绝望感 |
| EMF 探测器（5 级发光屏） | 靠近异常点时等级由 1 爬到 5，屏幕贴图真实切换 | 滴滴声越来越快的压迫 |
| 温度计（发光屏） | 异常点附近读数骤降 | 数字开始变负的那一刻 |
| 灵异收音盒（发光屏） | 频率层调谐器：扫频切换世界状态；杂音中偶有低语 | 「电台里有人在说话」 |
| 热成像相机 | 热残留追踪：显示受害者最后经过的热迹 | 冷蓝色人形残影 |
| 拍照相机（加 GBCamera 滤镜） | 相机层入口；对异常拍照即证据；闪光后短暂致盲自己 | 致盲一秒里，照片上多了什么 |
| 录音笔 | 放在异常点旁录制，回实验室播放诡异语音 | 叙事碎片投放器 |

实现方式：装备框架 1 天（手持模型挂玩家相机子物体、切换逻辑、TorchIdle 动画驱动）；每件仪器是独立的 MonoBehaviour（EMF 按距离换屏、温度计按距离换读数、收音盒联动频率层状态、拍照相机截图套 GBCamera 滤镜）。P0 先做手电、EMF、拍照相机三件，构成「照明、定位、记录」三职能。

# 七、提案五：场景道具异常化

RandomObjects 道具包全部映射为游戏道具，一件不浪费；另附精选静态异想体（无 AI，纯规则与氛围）。

表 5  RandomObjects 道具映射

| 模型 | 道具定位 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| floppydisk 软盘 | 记忆核心 | 读取后浮现一段实验室事故记录（收集品，接核心循环） |
| multimeter 万用表 | 电力检测仪 | 对充电桩或电线使用，显示是否有电（Metro 电闸谜题道具） |
| wrench 扳手 | 扳手 | 水淹区排水阀谜题道具；也可修理损坏物件 |
| phone 手机 | 来电 | 铃响接听，听筒里是机器人自己的声音给出一句提示（事件触发器） |
| portableHeater 取暖器 | 便携热源 | 放下后周围变热：吸引趋热异常体，或制造安全区 |
| bat 球棒 | 物理工具 | 压住会动的盖板、捅远处的开关（明确不做挥击伤害） |
| case 手提箱 | 容器 | 收纳采集样本的载体（外观演出用） |
| padlock 与 key | 挂锁与钥匙（备选） | 本期不启用；保留作未来锁题玩法储备 |

表 6  静态异想体精选（无 AI，纯规则与氛围）

| 名称 | 效果 | 代价 / 不对劲之处 |
| --- | --- | --- |
| 「温柔的椅子」 | 坐下充电速度 5 倍 | 越来越不想站起来：起身需连按，按键反馈逐次迟钝。它没有恶意，它只是太温柔了 |
| 「任务清单」 | 完成任务给电量与芯片奖励 | 任务一条比一条不对劲，最后一条写着：谢谢你陪我到最后一格电 |
| 「对面的灯」 | Metro 隧道对面轨道的灯，走近就灭、走远就亮，永远到不了 | 无机制、无收益——玩家会花二十分钟试图到达它，这就是它的机制 |
| 「174 号班机」 | Plane04 系列零件悬浮成永远处于坠毁前一刻的客机；靠近零件会缓慢追随 | 须在散件中找到位置随机的黑匣子才能收容；收容后实验室里偶尔传出舱门提示音 |
| 「门里门」 | 20 厘米高的迷你门，打开可见亮灯小房间与踱步的迷你机器人；对它挥手它会回应 | 收容后：可透过任意关着的门窥视门后；窥视时门后传来很轻的敲门声 |
| 「敲击」 | 无实体：关着的门后传来三下敲门声，开门后空无一物 | 敲击声后 30 秒内穿门，传送落点偏移 2 米——它在门的另一侧推你 |
| 「回门遥控」 | 按一下立刻传回实验室门口（保命） | 冷却 3 分钟；使用后本次世界的收集物掉一半在原地 |
| 「夜视模组」 | 绿色夜视，黑暗全清楚 | 见光全白，耗电速度 3 倍 |
| 「重力螺丝」 | 拧进任意门框，该门 60 秒内无视锁闭随便穿一次 | 拧螺丝需蹲桩 5 秒，期间无防备 |
| 「安全绳」 | 系在实验室门口，按 F 顺绳拉回（保命） | 绳长 40 米限制探索半径；解开即放弃保命 |

实现方式：道具数据全部 ScriptableObject（名称、图标、类型、效果参数），加新道具即建资产不改代码；异想体效果多为触发器加 UI 层把戏（任务清单、光标）或简单区域逻辑（椅子、灯），无 AI 依赖。工作量：1 天（数据底座半天 + 首批道具半天）。

# 八、提案六：无战斗恐怖氛围系统

设计立场：本作没有任何攻击与对抗功能。恐怖全部来自资源压力（电量）、信息压力（视界）与氛围（声光）。

三个组成：（1）灯光事件：灯管闪烁、整段熄灭、突然亮起的追光——全部是 Light 加脚本时间轴，与 Metro 渐熄规则复用；（2）音效层：门嗡嗡声随距离渐强、穿门 whoosh、每世界一条环境音循环、靠近异常体的低语 stinger——CC0 素材库加触发体积即可；（3）黑影实体：MCO 包的 Ninja 移动动画贴纯黑材质，只接近不攻击——它靠近时屏幕边缘渐暗、电量流失加速，摆脱方式是拉开距离、遮挡视线或使用诱饵信标；被触碰即 Hit 动画加扣电并被弹回实验室门口。

实现方式：事件系统 = 触发体积 + 灯光/音频/后处理参数动画；黑影 = NavMeshAgent 巡游点 + 与玩家距离驱动的屏幕渐晕强度。工作量：1.5 天。

# 九、待团队决策点

以下问题建议小组会上逐条过，每条都附程序侧推荐项：

表 7  决策清单

| # | 决策点 | 选项 | 程序侧推荐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心循环确认 | 收集—收容—结局 / 逃出去型 / 其他 | 推荐收集循环：与三视界、收容改装全部咬合 |
| 2 | P0 世界范围 | 乡村 + Metro 先行 / 加做工厂 / 加水淹区 | 推荐乡村 + Metro：场景已接入传送门，其余需先搭可玩区 |
| 3 | 手电筒形态 | 手持模型（沉浸） / 纯光源（快） | 推荐手持：TorchIdle 动画现成，仅多半天 |
| 4 | GBCamera 滤镜范围 | 仅照片 / 举相机时整个取景画面 | 推荐仅照片：全屏滤镜易视觉疲劳，照片里出现更有冲击 |
| 5 | 黑影实体 | 本期做 / 下期做 / 不做 | 推荐下期：P0 先用灯光与音效事件压氛围，黑影作版本大招 |
| 6 | 审讯室问答形式 | 固定题库 / 三选一分支 | 推荐三选一分支：避免背板，顺便搭分支叙事框架 |

# 十、工作量汇总与排期建议

表 8  分期排期（按 4 人团队估算）

| 阶段 | 内容 | 涉及成员方向 | 预估 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 · 第 1 周 | 核心循环 + 仪器框架与手电/EMF/拍照三件 + 乡村与 Metro 谜题 + 挡板配色区分 | 程序：循环与视界；关卡：谜题摆放；美术：收容翼与挡板配色；音效：事件表 | 约 7 人日 |
| P1 · 第 2 周 | 工厂与水淹区规则解谜 + 改装厂首批 3 艘 + 氛围系统 + 剩余仪器 | 同上分工轮转 | 约 7 人日 |
| P2 · 第 3 周 | 审讯室问答 + 结局演出 + 剩余异常体填充 + 打磨与音效补全 | 全员 | 约 6 人日 |

以上工作量均按「素材已在库、系统已验证」估算；若中途更换场景或新增系统，按实际重估。所有提案相互独立，砍掉任意一条不影响其余提案运行。